Koszalin, 01.03.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018**

**dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym
w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”**

**I. Zamawiający**

Nazwa Zamawiającego: RESACO Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego: ul. Słowiańska 2C, 75-846 Koszalin

Adres dostarczenia oferty: Biuro Usług Doradczych i Finansowych „SEZAM” Regina Lis

ul. Orzechowa 9, 75-637 Koszalin

Telefon: 786 864 908

e-mail: info@resaco.pl, p.radosz@recyklon.pl

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności, przejrzystości oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

 Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.)

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

* 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 225 000,00 euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług VAT.
	2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w szczególności zgodnie z:
		1. zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, która służy temu, aby zarówno na etapie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców bądź nie stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowanej pozycji. Zasada ta zobowiązuje również do czuwania nad tym, aby wykonawcy postępowali wobec siebie uczciwie, zgodnie z zasadami obrotu gospodarczego i obowiązującym porządkiem prawnym.
		2. zasadą jawności i przejrzystości gwarantującą, że postępowanie o udzielenie zamówienia zawiera jasne reguły i istnieją środki do weryfikacji prawidłowości ich stosowania, a zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem tej zasady jest również zapewnienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z informacją o zamówieniu, jak i zagwarantowanie, że osoby występujące po stronie Zamawiającego są bezstronne i obiektywne w czasie przygotowania i prowadzenia postępowania.
		3. zasadą celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, która zapewnić ma uzyskanie jak najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku.
	3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania ofertowego.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

 Przedmiotem postępowania jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego, zakup i montaż ogrodzenia, zakup i montaż wagi najazdowej, wykonanie placu manewrowego oraz budowa i zakup trafostacji 1 MW wraz z instalacją elektryczną.

 Budynek zlokalizowany będzie na działce nr 54 przy ul. Cegielskiego w Koszalinie. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaprojektowano place manewrowe oraz parkingi w ilości łącznej 19 stanowisk. Obsługa komunikacyjna poprzez projektowane dwa zjazdy z dróg publicznych - miejskich.

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU

Zaprojektowano budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnobiurowym. Część produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna, część socjalno-biurowa trzy kondygnacyjna. Budynek niepodpiwniczony, konstrukcja części socjalno-biurowej tradycyjna, murowana. Konstrukcja części produkcyjno-magazynowej stalowo-żelbetowa, szkieletowa, szkieletowa, złożona z głównych słupów nośnych żelbetowych, utwierdzonych w fundamentach oraz wolnopodpartych kratowych wiązarów stalowych, połączonych tężnikami i stężeniami połaciowymi. Obudowa ścian z płyt warstwowych gr. 12 cm. Na całym budynku zaprojektowano dach płaski, dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 2,3º. Pokrycie dachu blachą trapezową nośną (układ bezpłatwiowy), płytami izolacyjnymi z wełny mineralnej o grubości 12 cm oraz papą.

- długość budynku – 50,32 m

- szerokość budynku – 30,30 m

- wysokość budynku – 11,23 m

- powierzchnia użytkowa – 1 918,0 m2

- kubatura – 16 026,7 m3

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do niniejszego zapytania.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczone do tego miejsca wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania.
4. Wykonawca właściwie oznakuje i zabezpieczy plac budowy.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
6. Wykonawca podczas realizacji robót budowlanych ponosi koszty mediów (prąd, woda, ścieki) niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
7. Zamawiający do nadzoru nad realizacją inwestycji powołał Inżyniera Kontraktu, który będzie odpowiedzialny za nadzór inwestorski i zarządzanie realizowanym projektem. Wykonawca podczas realizacji inwestycji oraz czynności odbiorowych zastosuje się do szczegółowych warunków jakie zostały określone w załączniku numer 6.
8. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
9. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z załączoną dokumentacją, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z kosztorysu robót.
10. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. Ponadto Wykonawca do dnia dokonania odbioru końcowego skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia obiektu do użytkowania.
11. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
12. Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i sztuką budowlaną. Wykonawca może zaproponować równoważne rozwiązania materiałowe. Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów wnioski materiałowe muszą zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru. W przypadku powzięcia wątpliwości przez inspektora odnośnie spełnienia warunków technicznych danego materiału, wniosek zostanie skierowany do projektanta w celu akceptacji zaproponowanego rozwiązania. Bez zgody inspektora nie można wbudowywać materiałów co do których inspektor powziął wątpliwość o równoważności danego materiału.
13. Dostarczone materiały i urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa certyfikaty, zgody, zezwolenia, dopuszczenia itp.
14. Urządzenia powinny być dostarczone z kompletną Dokumentacją Techniczną w języku polskim.
15. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięczną gwarancję i rękojmię na całość przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru końcowego, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawą, przeglądami i konserwacją przedmiotu zamówienia wynikającą m.in. z zaleceń producentów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację.
16. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową za oferowany przedmiot umowy. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową. W przypadku, gdy Wykonawca planuje zatrudnić podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) załącznik numer 5.
17. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami oraz złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym powinien zaakceptować wzór załączonej umowy oraz dołączyć do oferty zaparafowany wzór umowy, stanowiący integralną część zapytania ofertowego.
18. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w zapytaniu ofertowym.
19. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami funkcjonalnymi lub technicznymi zostaną odrzucone.
2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej oraz zapytaniu ofertowym, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się, że oferowane roboty budowlane muszą posiadać co najmniej te same cechy, co opisane parametry techniczne i funkcjonalne w zapytaniu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest wykazać równoważność w treści złożonej oferty w formie stosownego zapisu oraz zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań z wymaganiami zapytania ofertowego. Jeżeli podczas oceny ofert Zamawiający będzie miał wątpliwość co do niezgodności zaproponowanych rozwiązań i wyceny danego elementu projektu to zwróci się do oferenta o wyjaśnienie. Niezłożenie wyjaśnienia w wyznaczonym terminie lub złożenie wyjaśnienia które jest niezgodne z zapisami dokumentacji projektowej oraz zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy opisane zostały również w załączonym wzorze umowy stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.
5. Oryginał zapytania ofertowego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej [www.resaco.pl](http://www.resaco.pl) oraz w Bazie konkurencyjności ([www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)) i może być przekazywany wykonawcom nieodpłatnie w formie elektronicznej (e-mail).
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca będzie obowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość ww. zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
8. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający poinformuje o zmianie oferentów, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz upubliczni zmianę na stronie internetowej, na której udostępnił zapytanie ofertowe orazw Bazie konkurencyjności ([www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)).

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

**IV. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Planowane rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez wykonawcę informacji o wyborze oferty.
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia **15.08.2018 r.**

Uwaga: Powyższy termin uwzględnia odbiór przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:

a) są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na;

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
* pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

b) którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a które złożyły odrębne oferty, chyba, że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. W tym zakresie weryfikacja wykonawcy odbywała się będzie na płaszczyźnie:

2.1. Posiadanego doświadczenia w realizacji podobnych zamówień

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, które zawierały budowę hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 1900 m2 oraz dodatkowo zagospodarowanie terenu wokół hali, w tym wykonanie co najmniej: placu manewrowego, miejsc parkingowych, terenów zielonych oraz ogrodzenia, a całkowita wartość prac (budowa hali + zagospodarowanie terenu) wynosiła co najmniej 3 500 000,00 zł netto. Dodatkowo, Wykonawca powinien wykazać, że powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W tym celu na potwierdzenie warunku należy przedstawić poświadczenie należytego wykonania robót budowlanych / referencje.

2.2. Dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami skierowanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającymi prawem przewidziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

2.2.1. Kierownik Budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, który w tym czasie zrealizował minimum 3 roboty polegające na budowie, o powierzchni użytkowej całkowitej min. 1900 m2 każdy z nich**.**

2.2.2. Kierownik robót w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2.2.3. Kierownik robót w branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2014r, poz. 1946 z późn. zm.).

Osoby wskazane do realizacji zamówienia w wykazie osób na dzień podpisania umowy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę i o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (dające prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych).

Uwaga: Nie dopuszcza się pełnienia przez jedną osobę funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót. Nie dopuszcza się pełnienia przez jedną osobę funkcji kierownika robót
w więcej niż jednej branży.

W celu spełnienia wymagań określonych odnośnie kierownika budowy oraz kierowników robót należy załączyć wypełniony załącznik numer 3 oraz załączyć dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków zapytania.

2.3. Znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe za jeden z dwóch ostatnich, zamkniętych lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w którym osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości minimum 3 000 000,00 zł (do ewentualnych przeliczeń należy zastosować średni kurs złotego NBP na ostatni dzień roku obrotowego). Ocena zostanie dokonana poprzez analizę dołączonego do oferty sprawozdania finansowego.

W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, dopuszcza się inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży (np. deklaracja podatkowa PIT złożona we właściwym Urzędzie Skarbowym).

Dodatkowo, przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykonawca przedstawi ważne (tj. opłacone) polisy:

a) potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł,

b) potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia od ryzyk montażowo-budowlanych na łączną kwotę co najmniej 6 500 000,00 zł (szacunkowy koszt realizacji inwestycji budowlanej oraz nabycia parku maszynowego).

Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą spełnia – nie spełnia.

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamieniania albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się do wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu, czyli konsorcjów.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia tych wykonawców, wobec których zachodzą podstawy ich do wykluczenia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą z postępowania.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca wraz ofertą zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia ofert następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

3.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3.2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (w formie oryginału).

3.3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych będącym załącznikiem numer 4 do zapytania ofertowego

3.4. Sprawozdanie finansowe lub inny dokument za jeden z dwóch ostatnich, zamkniętych lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w którym osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości minimum 3 000 000,00 zł.

Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów

a) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

b) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

c) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

d) Dokument dotyczący grupy kapitałowej:

Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu wg załącznika nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

e) Niezłożenie kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty z dalszej oceny.

**VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

* 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres pocztowy zamawiającego lub wykonawcy lub e-mailem.
	2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e -mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego skierowanym na adres e-mail: info@resaco.pl, p.radosz@recyklon.pl
	4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

**VII. Termin związania ofertą**

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

**VIII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).
2. Wykonawca do oferty winien złożyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. Kosztorys ofertowy musi zawierać poszczególne branże robót określone w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do zapytania oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą załączniki,
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

**IX. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym po podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
11. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco:

„Biuro Usług Doradczych i Finansowych „SEZAM” Regina Lis, ul. Orzechowa 9,
75-637 Koszalin oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: „dot. zapytania ofertowego nr 1/2018 na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych” - nie otwierać przed dniem 16.03.2018 r. przed godz. 09:00.

1. Ofertę należy dostarczyć do **16.03.2018 roku do godz. 08.30** na adres: ul. Orzechowa 9, 75-637 Koszalin.
2. Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. UWAGA! W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

**X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Miejsce składania ofert: Biuro Usług Doradczych i Finansowych „SEZAM” Regina Lis, ul. Orzechowa 9, 75-637 Koszalin.
2. Termin składania ofert: **do dnia 16.03.2018 r., do godz. 08:30**
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: Biuro Usług Doradczych i Finansowych „SEZAM” Regina Lis,
ul. Orzechowa 9, 75-637 Koszalin
5. Termin otwarcia ofert: **16.03.2018 r. godz. 09:00**

**XI. Otwarcie ofert**

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu ww. informacji. Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena i termin wykonania oraz okres gwarancji.

**XII. Opis sposobu obliczenia ceny ofert.**

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena brutto oferty powinna wynikać załączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
2. Ceny jednostkowe kosztorysu załączonego do oferty są cenami ostatecznymi, obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty oraz okres wykonywania zamówienia
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

**XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
	1. Cena - 80 pkt. (80%)
	2. Oferowany okres gwarancji (podany w miesiącach) - 20 pkt. (20%).

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

S= Pi + PC gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
Pi – punkty z kryterium cena
Pc – punkty z kryterium okres gwarancji

1. Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
2. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = Cmin / Ci x 80
gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita brutto oferty badanej
3. Liczba punktów w kryterium „gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pc = Gb / Gn x 20

gdzie:
Pc – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Okres gwarancji”,
Gb – okres gwarancji badanej oferty
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert

Uwaga!
 Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Jeżeli zaproponowany przez wykonawcę okres gwarancji będzie krótszy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zapytania.

 Maksymalny okres gwarancji jaki może zaproponować wykonawca wynosi 60 miesięcy. Jeżeli okres gwarancji będzie dłuższy, do oceny zostanie wzięty pod uwagę okres 60 miesięcy.

 Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 pkt, tj. maksymalną liczbę. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według przyjętego wzoru.

1. Zamawiający dokona sumowania wszystkich punktów przyznanych ofercie w ramach każdego z kryteriów.
2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom zapytania ofertowego.
3. Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 1) żadnych wartości dot. ceny i / lub gwarancji realizacji Zamawiający odrzuci taką ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilości punktów otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

**XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem.
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego [www.resaco.pl](http://www.resaco.pl) oraz stronie Bazy Konkurencyjności ([www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl))
4. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia:

1). Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

2). Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

3). Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

* + w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
3. pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
4. konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
5. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
6. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, wynikających z przedstawionych rysunków wykonawczych.
7. Konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, które będą powodowały konieczność dokonania przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
* w zakresie terminu w przypadku:
1. gdy będzie to konieczne ze względu na panujące warunki atmosferyczne;
2. gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
3. gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
4. gdy będzie to konieczne w związku z inną zmianą warunków umowy,
5. konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, które będą powodowały konieczność dokonania przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym
* w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
1. gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
2. gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
* w zakresie wynagrodzenia:
1. w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
2. w przypadku zaniechania części prac
3. w przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia wywołanych zmianami, o których mowa w punktach zapisanych powyżej
4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
	* + - 1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
				2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
				3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
* zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

* + Zmiany, o których mowa mogą powodować konieczność modyfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem do umowy z wykonawcą.
	+ Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

**XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej (PLN).

**XVI. Koszty udziału w postępowaniu**.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XVII. Załączniki**

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wykaz robót

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 6 – Szczegółowe warunki dotyczące realizacji inwestycji oraz czynności odbiorowych

Załącznik nr 7 – Umowa na roboty budowlane

Załącznik nr 8a – kosztorys ślepy: branża ogólnobudowlana

Załącznik nr 8b – kosztorys ślepy: branża elektryczna

Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1

**dot. zapytania ofertowego nr 1/2018 na budowę budynku produkcyjno-magazynowego
z zapleczem biurowo-socjalnym
w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”**

Oferta Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **Nr telefonu / Fax** |  |
| **Adres e-mail** |  |
| **REGON** |  |
| **NIP** |  |

Zamawiający:

RESACO Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2C

75-846 Koszalin

Telefon: 786 864 908

e-mail: info@resaco.pl, p.radosz@recyklon.pl

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na:

**budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym
w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”:**

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
2. netto ............................ zł

(słownie ................................................................................................................... zł)

1. brutto ..................................zł

(słownie ................................................................................................................... zł)

z podatkiem VAT w wys. ...... %

Zaproponowana cena wynika z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego (branża ogólnobudowlana i elektryczna).

1. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w niniejszym Formularzu.
2. Oświadczamy, że cena oferty ustalona została z uwzględnieniem wszystkich warunków, o których mowa w przedmiotowym zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji wyżej wskazanego zamówienia, jak również z uwzględnieniem prac nieuwzględnionych w tym dokumencie, a które są konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia.
3. Oświadczamy, że termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynosił 21 dni po dokonaniu odbioru i wystawieniu faktury VAT.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy wynosi ………… miesięcy (min. 36, maks. 60 miesięcy).
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Niniejszym oświadczam, iż na dzień składania ofert Wykonawca, którego reprezentuję:
7. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
8. nie podlega wykluczeniu z postępowania,
9. nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
10. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
11. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
12. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
13. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
14. pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................. ……………. ….............................................

(miejscowość) (data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2

**dot. zapytania ofertowego nr 1/2018 na budowę budynku produkcyjno-magazynowego
z zapleczem biurowo-socjalnym
w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”**

**WYKAZ ROBÓT**

Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia, miejsce wykonania | **Całkowita wartość****zamówienia** | **Data wykonania** | **Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

.............................. ……………. ….............................................

(miejscowość) (data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3

**dot. zapytania ofertowego nr 1/2018 na budowę budynku produkcyjno-magazynowego
z zapleczem biurowo-socjalnym
w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”**

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

### Oświadczam, że dysponuję odpowiednim zapleczem osobowym spełniającym warunki zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, numer uprawnień** | **zakres wykonywanych czynności** | **Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami****(umowa o pracę, zlecenie, inne)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

.............................. ……………. ….............................................

(miejscowość) (data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW**1

 **- WZÓR-**

Nazwa Wykonawcy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres wykonawcy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informacja o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)**

Jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na **budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”** informuję, że\*:

a) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej

b) należę/należymy do grupy kapitałowej i przedstawiam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres):

1. ......................................................................................................

2. .......................................................................................................

3. ........................................................................................................

Oświadczam, że jako uczestnik postępowania nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

w szczególności przez:

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji\*;

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

.............................. ……………. ….............................................

(miejscowość) (data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)

**Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum**

**\*niepotrzebne skreślić**

Załącznik nr 5

**dot. zapytania ofertowego nr 1/2018 na budowę budynku produkcyjno-magazynowego
z zapleczem biurowo-socjalnym
w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”**

**WYKAZ PODWYKONAWCÓW Z USŁUG, KTÓRYCH PLANUJE SKORZYSTAĆ WYKONAWCA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres prac | **Nazwa i adres podwykonawcy** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

.............................. ……………. ….............................................

(miejscowość) (data) (podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6

**dot. zapytania ofertowego nr 1/2018 na budowę budynku produkcyjno-magazynowego
z zapleczem biurowo-socjalnym
w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”**

**Szczegółowe warunki dotyczące realizacji inwestycji oraz czynności odbiorowych**

Realizacja zadania inwestycyjnego zostanie przeprowadzona zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz dokumentacją projektową oraz obejmuje następujące czynności, do których zastosuje się Wykonawca Robót:

* + - 1. Nadzorowanie wykonawstwa robót wykonawcy poprzez zespół inspektorów nadzoru robót, którzy reprezentują Zamawiającego oraz biuro Inżyniera Kontraktu. W szczególności inspektorzy nadzoru zobowiązani będą do kontroli następujących czynności objętych dokumentacją techniczną:
1. Ilości i jakości robót,
2. Właściwej kolejności wykonywania robót,
3. Terminowości wykonania,
4. Zgodności wykonywanych robót z umową, zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, obowiązującymi normami technicznymi, sztuką budowlaną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
5. Zatwierdzanie do stosowania wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej,
6. Ilościowy i kosztowy nadzór nad robotami.

2.Dokumentacja Projektowa

a) Inżynier Kontraktu wyznacza spotkania koordynacyjne z Wykonawcą a Robót oraz Projektantem, który opracował projekt budowlany celem bieżącej weryfikacji proponowanych rozwiązań

b) o wszelkich niezgodnościach i nieprawidłowościach w dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inżyniera Kontraktu oraz w terminie 7 dni od daty powzięcia problemu przedstawić sposób rozwiązania problemu.

c) w przypadku zmian istotnych, które wiążą się z koniecznością uzyskania aneksu do pozwolenia na budowę Wykonawca Robót przygotuje wystąpienie z propozycją technicznego rozwiązania. Wystąpienie zostanie przekazane do architekta, który w przypadku uznania za zasadne ich wprowadzenie, przygotuje rozwiązanie zastępcze projektowe.

d) projektant przygotowuje wszelkie dokumenty koniecznie do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakresu objętego tym wymogiem. W przypadku akceptacji zmian nieistotnych niezwiązanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy.

3. Harmonogram inwestycji i jego aktualizacja

a) W trakcie trwania budowy inspektor nadzoru nadzoruje realizację robót zgodnie z harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia przez Wykonawcę robót budowlanych.

b) Inspektor Nadzoru ma prawo wnioskować o wstrzymanie płatności faktur o ile Wykonawca robót budowlanych nie przedstaw uaktualnionego harmonogramu w określonym przez siebie czasie oraz w przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia dokonania płatności dla Podwykonawcy.

4.Sprawdzenia dokonywane przez inspektorów nadzoru:

a) Inspektor nadzoru sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczące urządzeń, sprzętu i siły roboczej Wykonawcy oraz zestawienie wykonanych wraz z dokumentacją odbiorową robót, jeżeli trzeba, ma prawo dokonywać w nich korekt.

b) Inspektor nadzoru wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu Kontraktu Wykonawcy dyspozycje dotyczące usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy.

c) Inspektor nadzoru weryfikuje również to, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę na budowie wykonują rzeczywiście takie roboty, które Wykonawca robót budowlanych w swej ofercie dla Zamawiającego deklarował jako roboty planowane przez niego do podzlecenia. Inni Podwykonawcy powinni być usunięci z placu budowy.

d)W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę innych robot dla podwykonawstwa, Inspektor nadzoru weryfikuje zdolności wykonawcze wskazanego Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie na budowie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy dla wykonawstwa robót wskazanych przez Wykonawcę.

e) Inspektor nadzoru na bieżąco ma obowiązek stosować i kontrolować zapisy kontraktu dotyczące Podwykonawców.

f) Inżynier Kontraktu przygotuje przekazanie Placu Budowy w imieniu i przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

g) W przypadku wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie fakty i przedstawia Zamawiającemu, do akceptacji, uzasadnienie do zmiany terminu zakończenia robót na warunkach kontraktu.

5.Jakość materiałów i urządzeń.

Inspektor Nadzoru kontroluje jakość materiałów i urządzeń. W tym celu:

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń;

b) zatwierdza wszelkie inne źródła pozyskiwania materiałów wbudowywanych w obiekty na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników prób i testów;

c) decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno bitumicznych, mieszanek betonowych do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych;

d) prowadzi kontrolę bieżącą wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych i mieszanek betonowych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod ich wytwarzania, kontroluje sposób składowania i przechowywania tych materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania tych materiałów po zakończeniu robót

e) Inspektor nadzoru ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia materiałów do wbudowania w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia dostarczenia wniosku materiałowego. (jeśli nie występuje konieczność wykonania dodatkowych badań)

f) W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawcy robót budowlanych oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wbudowywanych materiałów Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym zleca wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych niezależnych od badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych na koszt Wykonawcy.

1. W przypadku odstępstwa materiałowego od ujętego w dokumentacji a stanowiącego zamiennik (o istotnych parametrach równoważnych lub wyższych) Inżynier kontraktu uzyska zgodę Zamawiającego i Projektanta na ewentualne zmiany.

6. Jakość wykonywanych robót.

Inżynier Kontraktu przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robot przez Wykonawcę robót budowlanych. Sprawdza pracę i wszelkie roboty na budowie oraz powiadamia go o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach. Inspektor Nadzoru przeprowadza następujące czynności

a) Zleca usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.

b) Kontroluje wykonanie robót w zakresie zgodności z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi i Warunkami Kontraktu.

c)Zleca, jeżeli trzeba, odsłonięcia ukończonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami i/lub robotą.

d) Dokonuje ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających,

e) Przeprowadza wszelkie bieżące kontrole badań jakości wykonywania robót

f) Zlecania wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych niezależnych od badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, których koszt ponosi Wykonawca.

g) Inspektor Nadzoru wydaje polecenia Wykonawcy robót budowlanych do wykonania wszelkich robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

7.Usuwanie wad.

W sytuacji zaistnienia wady Inspektor Nadzoru poleca Wykonawcy robót budowlanych jej usunięcie i wyznacza termin jej usunięcia.

8.Prowadzenie robót.

a) Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych.

b) Inspektor Nadzoru decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów do wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanym Kontraktem.

c) Inżynier Kontraktu ze swym Zespołem Inspektorów nadzoruje pomiary i badania materiałów i robót w miejscach ich pobrania, wyprodukowania i na placu budowy zgodnie z ST (SST) i wydaje w tych sprawach opinie, a mianowicie:

− akceptacje materiałów zgodnych z wymaganiami ST (SST) ze wskazanych przez Wykonawcę robót budowlanych ich źródeł pochodzenia.

− decyduje o dopuszczeniu do użycia materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

− akceptację receptur materiałów i technologii robót zgodnie z wymogami

ST (SST),

− bieżące kontrole wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych i betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

− kontrole sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.

− W trakcie robót ziemnych kontroluje stan podłoża gruntowego i wprowadza odpowiednią technologię robót dla uzyskania wymaganych parametrów konstrukcyjnych.

d) Inżynier Kontraktu wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe w prowadzeniu inwestycji współuczestniczy w opracowanym przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramie robót i razem z Wykonawcą odpowiada za jego realizację.

W przypadkach opóźnień w realizacji harmonogramu wspólnie z Wykonawcą przedsiębierze środki zaradcze i działania naprawcze.

e) Inspektor Nadzoru akceptuje lub odrzuca sprzęt i środki transportu Wykonawcy robót budowlanych mające być używane do robót kontraktowych w zgodności z Warunkami Kontraktu.

f) Inspektor Nadzoru ustala metody obmiaru robót oraz uczestniczy przy dokonywaniu tych obmiarów przez Wykonawcę robót budowlanych.

g) Inspektor Nadzoru akceptuje lub odrzuca urządzenia i sprzęt pomiarowy Wykonawcy robót budowlanych stosowany w czasie prowadzenia robot i ich obmiaru.

h) Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty i powiadamia Wykonawcę robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadcza ich usunięcie, a także ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

i) Inspektor Nadzoru poprzez Zespół Nadzoru nadzoruje wykonywanie wszelkich robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę.

j) Inżynier Kontraktu poprzez Zespół Nadzoru dokonuje odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej.

k) Inżynier Kontraktu poprzez Zespół Nadzoru dokonuje odbioru wszelkich robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę.

9.Rozliczenie robót.

Comiesięczne rozliczanie wykonanych robót.

1. Zespół Inspektorów Nadzoru Inżyniera Kontraktu, po zawiadomieniu ich przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru, odbiera te roboty i potwierdza podpisując przedłożone im przez Wykonawcę Protokoły Odbioru Robót wraz z dołączonymi do nich wszelkimi niezbędnymi załącznikami.
2. Inspektor Nadzoru sprawdza przedłożone przez Wykonawcę Miesięczne Zestawienia Wykonanych Robót oraz zgodność cen jednostkowych z kosztorysem ofertowym, potwierdza ilości tych robót w Zestawieniach w danym miesiącu oraz należne Wykonawcy kwoty do zapłaty, w ciągu 7 dni od złożenia Zestawienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających lub zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych, Kierownik Budowy przygotuje do akceptacji Inspektor Nadzoru następujące dokumenty:

−kosztorysy inwestorskie,

−kosztorysy różnicowe,

−kosztorysy zamienne,

−protokoły konieczności wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym udzielenia Zamówienia.

Roboty nie mogą być realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy zapłaty za w/w roboty.

10. Zakończenie robót.

Wykonawca robót, po zakończeniu wszystkich robót objętych kontraktem zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót przedstawi Inżynierowi Kontraktu następujące dokumenty:

1. skompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi,
2. przygotuje wypełnione druki z załącznikami do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
3. Kierownik Budowy potwierdza w dzienniku budowy zakończenie robót lub informuje Zamawiającego o powodach braku gotowości do odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zakończenia terminu wykonywania umowy robót budowlanych.

11.Odbiór Końcowy robót.

Inżynier Kontraktu wraz z Zespołem Nadzoru uczestniczy w Odbiorze Końcowym Robót.

W przypadku stwierdzenia przez uczestników Odbioru Końcowego Robót występowania usterek lub wad, Inżynier Kontraktu sporządza Protokół z wykazem wad i usterek, w którym wyznacza termin ich usunięcia.

Po zgłoszeniu usunięciu usterek przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu potwierdza ich usunięcie informując o tym fakcie kierownika projektu Zamawiającego.

Po bezusterkowym odbiorze następuje podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

Załącznik nr 7

**Umowa nr …….. / 2018**

W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu na **budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”** Wykonawcy zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020", w dniu ………….2018 r. w Koszalinie została zawarta umowa pomiędzy:

Zamawiający: RESACO Sp. z o.o., ul. Słowiańska 2C, 75-846 Koszalin

reprezentowany przez:

1. …………….

2. ……………..

NIP: ……..

REGON: ………

zwanym dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**

i
Wykonawcą: …………………………….

zwanym dalej „**WYKONAWCĄ**” następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

**§ 1** **Przedmiot umowy**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: wykonania prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. **budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”**

1. Zgodnie z przyjętą ofertą i treścią zapytania ofertowego.
2. Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności:
3. wykonanie całości robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym
w zapytaniu ofertowym,
4. sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,
5. udzielenie gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane oraz świadczenie bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej.
7. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:
8. oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
9. zapytanie ofertowe – załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
10. harmonogram rzeczowo finansowy – załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
11. kosztorys szczegółowy z zakresu branż: architektura i konstrukcja, branża sanitarna, branża elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna – załącznik 4 do niniejszej umowy,
12. oświadczenie kierownika budowy o nadzorze prac budowlanych – załącznik nr 5 do niniejszej umowy
13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną mu przez Zamawiającego dokumentacją, stanowiącą podstawę realizacji przedmiotu umowy oraz potwierdza, że ją otrzymał. Wykonawca uznaje, że dokumentacja jest kompletna i stanowi podstawę do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza również, że jest przedsiębiorcą budowlanym specjalizującym się w realizacji robót budowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi umowy i gwarantuje wysoką jakość prac związanych z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, zaś celem Umowy jest wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. **budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym w ramach projektu pn. „Budowa zakładu produkcji worków foliowych”,** zgodnie z zakresem prac wymienionym w dokumentacji i przekazanie ich przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty,
a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.

**§ 2** **Terminy realizacji umowy**

1. Strony ustalają terminy realizacji od dnia zawarcia umowy do **15 sierpnia** **2018 roku.**
2. Poszczególne etapy zamówienia wykonawca realizował będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem numer 3 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o przedłużenie terminu,
o którym mowa w § 2 ust. 1 na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, przy czym złożenie pisemnego wniosku nie jest tożsame z uwzględnieniem go przez Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia tylko na zasadach i warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

**§ 3 Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe (maksymalne) Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę: ………………………….
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z zapytania ofertowego
i złożonej oferty niezbędne do wykonania Zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w

Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

1. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.
2. Nieuwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

**§ 4** **Warunki płatności**

1. Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będą:
3. protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Zamawiającego bez uwag
w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru częściowego,
4. protokoły i dokumentacja fotograficzna wykonania robót zanikających bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych licząc do wykonania roboty zanikającej;
5. dokonanie odbioru robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującą procedurą określoną w załączniku numer 6 do zapytania ofertowego
6. w przypadku wykonywania tych robót przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie
z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wykonania robót, stanowiących podstawę do wystawienia danej faktury częściowej.
7. Podstawą wystawienia końcowej faktury będzie:
8. końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy,
9. protokoły i dokumentacja fotograficzna wykonania robót zanikających bez uwag zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc do wykonania roboty zanikającej,
10. w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących przedmiotem zamówienia.
11. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury,
z zastrzeżeniem postanowień ust.1-3, nastąpi w terminie do 21 dni od dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
12. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń,
o których mowa w § 4 ust. 2c), ust. 3c) niniejszej umowy. W takim przypadku
w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.
13. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie
z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część robót budowlanych nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami.
14. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
15. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 7 jest nieważna.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia.
17. należnego podwykonawcom - do czasu przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia.
18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, której przedmiotem są roboty budowlane, lubktórej przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli faktury wystawione przez Podwykonawcę spełnią wymogi określone w ust.1-3.

**§ 5** **Podwykonawcy**

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane wskazane w ofercie dotyczące: ………………, korzystając z pomocy podwykonawcy: ………………..
2. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.
4. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego .
5. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego
o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

**§ 6** **Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy**

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez komisję,
w której skład będą wchodziły osoby powołane przez Zamawiającego, Kierownik Budowy oraz przedstawiciele podmiotów, jeżeli udział w odbiorze przewidują odrębne przepisy. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.
2. Odbiór, o którym mowa ust. 1, dokonywany będzie w terminie do trzech dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Szczególne warunki odbioru robót zostały określone
w procedurze określonej w zapytaniu ofertowym, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, mailem lub pismem składanym w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy.
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
6. Przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty, certyfikaty.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających normalne używanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.
8. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
	1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad będzie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru będzie w tej sytuacji termin usunięcia wad;
	2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
* jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej;
* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy,
z zachowaniem prawa do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
1. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

**§ 7** **Warunki realizacji prac**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.
2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.
4. Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostęp do wody
i dostęp do energii elektrycznej. Wykonawca podpisze umowy na dostarczenie mediów podczas prac budowlanych z operatorami lub za zużycie wody i energii elektrycznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należną kwotę, za cały okres realizacji umowy.
5. Opłata o której mowa w ust. 4, zostanie wniesiona przez Wykonawcę proporcjonalnie do realizacji robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca robót i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
7. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę od wypadków, zagrożeń związanych z pożarem, zniszczeniami i zdarzeniami losowymi na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł. Ubezpieczenie zostanie zawarte na cały okres realizacji inwestycji i zostanie dostarczone Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
8. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 6 przy realizacji przedmiotu umowy.
11. Naruszenie wymogu określonego w ust. 6 skutkować będzie:
12. obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy,
13. uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia.
14. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
15. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące prace w imieniu Wykonawcy
w ramach realizacji niniejszej umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia,
w szczególności prawo do ubezpieczenia wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania kwalifikacji dodatkowych.
16. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami osoby posiadającej aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.
17. Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na realizację prac drugiego etapu realizacji inwestycji opisanego w pkt. 6.2 zapytania ofertowego. O wyborze wykonawcy drugiego etapu inwestycji Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. Po otrzymaniu powiadomienia Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia placu budowy
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania powiadomienia pisemnego w zakresie realizacji robót budowlanych przewidzianych do realizacji w drugim etapie.

**§ 8** **Obowiązki stron**

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
2. przekazania miejsca robót w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
3. wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,
4. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5. uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz końcowym robót,
6. odbioru przedmiotu umowy,
7. zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane.
8. Wykonawca zobowiązany jest do:
9. rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
10. przystosowania miejsca robót dla bieżących robót;
11. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
12. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;
13. zawiadomienia zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem;
14. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;
15. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
16. dbania o należyty porządek na terenie budowy,
17. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na koszt własny,
18. usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i końcowego,
a następnie wezwania Zamawiającego do wykonania ponownego odbioru.

**§ 9** **Przedstawiciele stron**

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór: …………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: …………………………. działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac.
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.

**§ 10** **Gwarancja**

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.
2. Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………… miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.
5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż
w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4.
6. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.
7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze). Koszty wykonania zastępczego zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Pokrycie przez Wykonawcę kosztów wykonania zastępczego nie wyłącza naliczenia kar umownych przez Zamawiającego.
8. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne świadczenia, jak i na całość robót budowlanych. Uprawnienia z tytułu rękojmi ulegają zawieszeniu od dnia zgłoszenia wady w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, a termin realizacji uprawnień z rękojmi biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

**§ 11** **Kary umowne**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub w terminach ustalonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości czy rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.
9. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

**§ 12** **Odstąpienie od umowy**

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.
2. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego terminu naliczane będą kary umowne określone w § 11.
3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia odpowiednio wynagrodzenia.
4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić.
5. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż
14 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.
6. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż
14 dni w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
8. Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie i mimo pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania postanowień umowy do wezwania się nie zastosuje,
9. Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub
w sposób nienależyty albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, zasadniczej reorganizacji Wykonawcy (np.: poprzez

podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, czyniącym wątpliwym wykonanie zgodnie z jej postanowieniami.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
3. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
4. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy, a jeśli nie można
 przypisać winy żadnej ze stron, to na koszt tej, która odstąpiła od umowy,
5. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
6. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
7. Wykonawca niezwłocznie, a nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu
 budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
 w przeciwnym razie Zamawiający może to uczynić na koszt Wykonawcy,
8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.3 niniejszego
paragrafu umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie
tych obiektów i urządzeń.

**§ 13** **Zmiany umowy**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

1. w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

1. w zakresie terminu w przypadku:

- gdy będzie to konieczne ze względu na panujące warunki atmosferyczne;

- gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

- gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
z przedmiotem zamówienia;

- gdy będzie to konieczne w związku z inną zmianą warunków umowy,

1. w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

- gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
z przedmiotem zamówienia;

1. w zakresie wynagrodzenia,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT,

- w przypadku zaniechania części prac,

- w przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia wywołanych zmianami,
o których mowa w punktach a), c) i e).

- zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych lub wprowadzenia robót zamiennych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych lub zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego
(w ramach umowy podstawowej),

- zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 5% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których

 zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 5% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

 - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą powodować konieczność modyfikacji
 harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem do umowy
 z wykonawcą.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron
 wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej
 zmiany.

**§ 14** **Postanowienia końcowe**

* 1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
	2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
	4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
	5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca**

…………………… …………………..